# «Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

# сельского поселения «Галкинское»

на 2011 – 2020 годы»

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

главы сельского поселения

«Галкинское»

от 20 октября 2011г. № 71а

# Паспорт

# «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Галкинское» на 2011-2020 годы"

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Галкинское» на 2011-2020 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный зкон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Галкинское» |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Галкинское» |
| Цель Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения «Галкинское» Шилкинского района Забайкальского края. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания населения на территории сельского поселения «Галкинское» |
| Срок реализации Программы | 2011- 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы составит 159560 тыс. рублей, в т.ч.: 2011 год 0 тыс. рублей; 2012 год 1830 тыс. рублей; 2013 год 600 тыс. рублей; 2014 год 6130 тыс. рублей; 2015 год 29330 тыс. рублей; 2016 год 17500 тыс.рублей 2017 год 24500 тыс. рублей 2018 год 27000 тыс. рублей 2019 год 10 000 тыс. рублей 2020 год 10 000 тыс.рублей Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программы с 0 ед. в 2011 году до 39 ед. в 2020 году; - количество подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы с 0 ед. 2011 году до 39 ед. в 2020 году; - количество построенных и модернизированных систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного промышленного строительства с 0 ед. в 2011 до 3 ед. в 2020 году; - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 96 % в 2011 году до 30% в 2020 году; - изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами с 30 % в 2011 году до 90 % в 2020 году; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 1 % в 2011 году до 30 % в 2020 году; - снижение выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления с 90 % в 2011 году до 30 % в 2020 году. |
| Основные механизмы реализации Программы | Описание подходов к выполнению мероприятий Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинг реализации Программы. |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении сельского поселения «Галкинское»

Селькое поселение «Галкинское» образовано 1 января 2006г. Сельское поселение включает в себя три села- село Галкино, село Савино, село Зубарево. Общая площадь территории составляет 38562 га.

Административный центр поселения – село Галкино. Сельское поселение находится в 75 км от районнго центра и 180 км от краевого центра. Численность населения сельского поселения «Галкинское» по состоянию на 01.01.2011 года составила 1169 человек.

Уровень развития экономики сельского поселения невысокий. Сельское поселение «Галкинское» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Шилкинском районе.

Уровень дотационного обеспечения бюджета сельского поселения «Галкинское» Шилкинского района  составляет   75 %.

Экономика поселения  представлена предприятиями железнодорожного транспорта- участки ПЧ-5, ПЧ-6, ШЧ-3, станция Зубарево, малым бизнесом: СПЗСК «Галкино», сельский кредитно-сберегательный кооператив «Галкинский», СХА «Галкинская», КФХ «Савино», ИП пилорама – Савино, ИП «Седунов» столярно-плотницкий цех, ИП розничная торговля 7; отделение связи «Почта России», СОШ «Галкинская», детский сад «Березка» на базе Галкинской СОШ, в каждом селе имеется ФАП.

Протяженность местных дорог общего пользования составляет 28,6 км, дороги с твердым покрытием отсутствуют.

В сельском поселении проходит региональная дорога сообщением «Дарасун- Солнцевая».

Проходит железная дорога, имеется пригородное сообщение «Карымская- Шилка», «Шилка-Карымская».

### Согласно прогнозам численность населения сельского поселения «Галкинское» Шилкинского района   к 2020 году увеличится  на 100 жителей и составит   1269 жителей (табл.2).

Муниципальную собственность сельского поселения составляет жилищный фонд, земельные ресурсы. Населению представлены все виды коммунальных услуг, кроме централизованного газоснабжения, централизованного водоснабжения, централизованного теплоснабжения.

Бюджетная политика сельского поселения направлена на увеличение собственных доходов, на наиболее полный охват всех налогоплательщиков, на снижение и ликвидацию недоимки по платежам.

### В связи с тем, что муниципальный, жилищный фонд, частный  имеет высокую степень износа, планируется  в период с 2011 по 2020 годы в сельском поселении «Галкинское» построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1620 кв. метров жилья (табл.3).

### Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В связи с тем, что в сельском поселении «Галкинское» размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя составляет 12,5 кв. м .   Естественная убыль жилфонда за период 2006-2010 годы составила  0,05% в год в сельском поселении.

1.2. Электроснабжение

Сельское поселение «Галкинское» по состоянию на 01.01.2011 года  снабжается электроэнергией от Читинской электросбытовой компании. Электрическое хозяйство сельского поселения «Галкинское» имеет высокую степень износа, поэтому имеются потери электроэнергии, что бы снизить потери электрической необходимо заменить старое оборудование на современное электрическое оборудование.

1.3. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2011  в сельском поселении «Галкинское»  имеются котельные в администрации, Галкинской СОШ, ФАП с. Галкино, СДК с. Галкино, СК с.Савино. Котельная Галкинской СОШ осуществляет теплоснабжение 8-квартирного дома. Объекты социальной сферы отапливаются встроенными котельными и печным отоплением.  Основным видом топлива  являются уголь и дрова.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от  внутридомовых источников тепла – печей. Основными видами топлива для них являются  дрова.

По состоянию на 01.01.2011 подлежат капитальному ремонту 4 котельнопечных агрегата, отопительная система.

Плановая себестоимость производимого тепла, утвержденная РЭК, составляет  1364,05 рублей за 1 Гкал,

Утвержденные РЭК реализационные тарифы: не создают условий для полного покрытия затрат на производство тепла. Полученные убытки не компенсируются.

Таблица 1

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в сельском поселении «Галкинское»

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома |  | индивидуальные дома |  | Центральное отопление | водопровод |  | канализации |  |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) |  | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |
|  | сельское поселение – «Галкинское»» | 41 | 6573 | 279 | 8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 41 | 6573 | 279 | 8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Прогноз роста численности населения  сельского поселения «Галкинское»

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | сельское поселение – «Галкинское» | 1169 | 1179 | 1189 | 1199 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1269 |
|  | Всего | 1169 | 1179 | 1189 | 1199 | 1209 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1269 |

Таблица.3

Прогноз строительства жилья в  2011 – 2020 годах (кв.м)

| № п/п | Наименование административных образований | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | сельское поселение – «Галкинское» | 1620 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Всего | 1620 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |

Таблица 4

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2011 – 2020 годах.

| № п/п | Наименование территорий застройки жилья | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Строительство единой котельной | Строительство единой котельной | Строительство теплосети (км) | Приобретение трактора ОМТЗ , грузовой машины Газ-самосвал | Бурение артезианской скважины со строительством водонапорной башни в с. Галкино, с. Савино, с. Зубарево | Приобретение пожарной помпы | Бурение артезианской скважины в с. Савино |  | Строительство водоотводного канала, с.Галкино, с. Савино, с. Зубарево – 13,5 км |  |  |
| 1 | сельское поселение – «Галкинское» |  |  |  | 1 |  | 2 км | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 3 |  |  |
| 5. | ##### Всего |  |  |  | 1 |  | 2 км | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 3 |  |  |

Таблица 5

Прогноз строительства объектов социальной сферы  на 2011 –2020 годах

| № п/п | Наименование объектов и их мощность (вместимость) строительства | Ст-ть (мл.р.) | Площадь (кв. м) | Адрес | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Спортивно- оздоровительный комплекс | ###### 20 | ###### 500 | с. Галкино ул. Молодежная |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс | 10 | 250 | с. Савино ул. Жалган |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  | ##### Спортивно-оздоровительный комплекс | ##### 10 | ##### 250 | с. Зубарево |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | ##### Строительство дошкольных учреждений | ##### 30 | ##### 600 | с. Галкино, с.Зубарево,с.Савино |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | ##### Всего | ##### 70 | ##### 1600 |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица 6

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых в 2011 – 2020 годах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Реконструкция здания котельной и котельного оборудования | Приобретение транспорта для перевозки угля | Артскважины (ед.) | Приобретение автоцистерны на базе ГАЗ | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
|  | ###### СКВАЖИНЫ | 6 |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство теплосети |  |  |  | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство модульных котельных: с. Галкино, с. Савино, с. Зубарево | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение трактора |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водоотводного канала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | ##### Всего | 12 |  |  | 7 |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |

Таблица 7

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения   на 2010-2020 годы

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2011 г. |  |  | на 01.01.2016 г. |  |  | на 01.01.2021г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
|  | Сельское поселение «Галкинское» | 14682 | 1169 | 12,5 | 15492 | 1219 | 12,7 | 16302 | 1269 | 12,8 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Основные производственно-технические показатели котельных    сельского поселения «Галкинское» (по состоянию на 01.01.2011года)

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Галкинское» сельское поселение |  |  |  |
|  | Дается характеристика по котельным в разрезе поселений |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | Котел водогрейный СДК с. Галкино Квр-065Б Котел водогрейный здание администрации Котел водогрейный CК с. Савино | 0,25 МВт | 1 1 1 | Износ 96% Износ 70% Износ 70% |
| 3 | Установленная мощность котельной | Гкал/час |  |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка по теплу | Гкал/час |  |  |
| 4 | Вид топлива - дрова, уголь |  |  |  |
| 5 | Присоединенные тепловые сети | ед | 0 |  |
| 6 | Отапливаемая площадь СДК с. Галкино Здание администрации СК с. Савино | кв.м кв.м кв.м | 1089 224 192 |  |
| 7 | Выработка тепла | Гкал/год |  |  |
| 8 | Реализация тепла | Гкал/год |  |  |
| 9 | Потери в сетях СДК с. Галкино Здание администрации CК с. Савино | % | 45% 30% 30% |  |

Выработка тепла – котельные администрации

1.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «Галкинское» отсутствует. Население обеспечивается газом от газоснабжающей организации г. Шилка, подвоз газа осуществляется на автомобиле в газовых баллонах не реже 1 раза в квартал.

1.5. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2011года система водоснабжения сельского поселения «Галкинское»»   состоит из 1 артезианской скважины (с.Зубарево), личных колодцев и колонок. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения поселения способна обеспечить потребности населения и производственной сферы  при организации подвоза технической воды. В с. Галкино, Савино нет действующих артезианских скважин, не обеспечивается подвоз питьевой воды, так, как нет действующих артезианских скважин.

Только  1 % жилищного сектора в сельском поселении подключен к теплосети.

1.7. Система сбора и утилизации бытовых отходов

В сельском поселении «Галкинское» решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на территории сельского поселения существует масса несанкционированных  свалок.

Очисткой поселения   от мусора, части промотходов, ТБО и жидких отходов занимаются администрация и население.  Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет  367 м3/год, в том числе: от населения – 188,1 м3/год.

В задачу санитарной очистки сельского поселения входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Норма накопления твердых бытовых отходов, принимаются в год на постоянного жителя 0.5 м3

## Таблица 9

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления  на  период 2011 – 2020 годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011 г. |  |  | на 01.01.2016 г. |  |  | на 01.01.2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |
| 1 | С разбивкой по поселениям заполнить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению | 0,254 | - | - | 1,064 | - | - | 1,874 |  | - |
| 1.2 | Объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты | 1,313 | - | - | 2,063 | - | - | 2,913 | - | - |
|  | Итого | 1,567 |  |  | 3,127 |  |  | 4,787 |  |  |

Таблица 10

Характеристика действующей системы водоснабжения

| № п/п | Наименование административных образований | Артезианские скважины (ед.) |  | Водонапорные башни (ед.) |  | Водопроводы (км) |  | Водоразборные Колонки (ед.) |  | Шахтные колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие с. Зубарево | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
|  | сельское поселение «Галкинское» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 11

### Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

| № п/п | Наименование админгистративных образований | на 01.01.2011 г. |  |  | на 01.01.2016 г. |  |  | на 01.01.2021г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее 16потреблении. Воды на ЖКН в сутки Т. | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее 16потреблении. Воды на ЖКН в сутки Т | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее 16потреблении. Воды на ЖКН в сутки Т |
|  | сельское поселение «Галкинское» | 1169 | 44 | 51.6 | 1219 | 42 | 53,2 | 1269 | 42 | 53,7 |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1169 | 44 | 51.6 | 1219 | 42 | 53,2 | 1269 | 42 | 53,7 |

Таблица 12

Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО

| № п/п | Сельское поселение «Галкинское» | Свалка ТБО |  | Сливная площадка ЖБО |  | Технические средства по сбору и вывозу ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место нахождения | Состояние | Место нахождения | Состояние | Автосамосвалы и Бортовые машины | Мусоровозы | Контейнерные машины | Тракторы с навесным оборудованием | Тракторные тележки | Ассенизационные машины | Бульдозеры | Мусоросборочные контейнеры | Переносные мусоросборники |
| 1 | с. Галкино | на расстоянии 0,5 км | Не соответ ствует техшическим и санитарным требованиям | Отсутствует | - | Газ-53(самосвал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с. Савино | на расстоянии 1км | Не соответ ствует техшическим и санитарным требованиям | Отсутствует | - | Газ-53 (смосвал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с. Зубарево | на расстоянии 1 км | Не соответ ствует техшическим и санитарным требованиям | Отсутствует | - | Газ-53(сам освал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения «Галкинское».

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного т промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Галкинское».

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2011 – 2020 годы.

4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией сельского поселения «Галкинское».

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют   159560  тыс. рублей, в том числе:

2011 год -0

- теплоснабжение

- водоснабжение

- сбор и утилизация ТБО

2012 год - 1830

- теплоснабжение

- водоснабжение

- сбор и утилизация ТБО

2013 год -  600

- теплоснабжение – 600 тыс. рублей,

- водоснабжение – _____ тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 20 тыс. рублей,

2014 год - 6130

- теплоснабжение

- водоснабжение

- сбор и утилизация ТБО

2015 год – 29330

- теплоснабжение

- водоснабжение

- сбор и утилизация ТБО

2016 год -  17500

- теплоснабжение

- водоснабжение

- сбор и утилизация ТБО

2017 год - 24500

- теплоснабжение

- водоснабжение

- сбор и утилизация ТБО

2018 год -  27000

- теплоснабжение

- водоснабжение

- сбор и утилизация ТБО

2019 год –   10 000

- теплоснабжение

- водоснабжение

- сбор и утилизация ТБО

2020 год -  10 000

,

- теплоснабжение

- водоснабжение

- сбор и утилизация ТБО

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства местного бюджет, внебюджетные средства (инвестиции)

5. Основные мероприятия Программы

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

6. Показатели реализации Программы

| №п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели цели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество инвестиционных соглашений по модернизации объектов комму-нального комплек-са, заключенных в рамках Программы. | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2. Объем привле-ченных инвести-ций на развитие объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | тыс.руб. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 3. Объем дотаций бюджета на производство коммунальных услуг. | Тыс руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатели задачи 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1. Доля объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения-, газоснабжения-, водоснабжения-, водоотведения -. | % - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2. Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения-, газоснабжения-, водоснабжения-, водоотведения-. | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 3. Доля жилищного фонда, оборудо-ванного всеми видами благо-устройства. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 4. Количество потребителей, которым планируется в рамках программы предоставить возможность газифицировать свои дохозяйства. | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатели задачи 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 1. Количество построенных линий электро-передач | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 2. Количество модернизирован-ных (реконструи-руемых) линий электропередач | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 3. Количество построенных подстанций | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 4. Количество модернизирован-ных (реконструи-руемых) подстанций | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Показатель 5. Количество газораспределительных сетей, построенных в рамках Программы. | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Показатель 6. Количество газораспределительных сетей, модер-низированных в рамках Программы. | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Показатель 7. Количество водопроводных сетей, построенных в рамках Программы | Км. | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Показатель 8. Количество водопроводных сетей, модерни-зированных в рамках Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Показатель 8. Количество построенных систем водоотведения, построенных в рамках программы | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Показатель 9. Количество модернизирован-ных систем водоотведения, построенных в рамках Программы. | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Показатель 10. Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов производства и потребления. | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Показатели задачи 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Показатель 2. Уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Показатель 3. Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: электроснабжения, -теплоснабжения, -газоснабжения, -водоснабжения, -водоотведения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Показатели задачи 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Показатель 1. Количество выявленных нарушений в области обращения с отходами произ-водства и потреб-ления. | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Механизмы реализации  Программы

Привлечение средств местного, районного федерального бюджетов.

Использование комплексных программ «Чистая вода», «Жильё» и др.

8. Механизм мониторинга реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

7. Организация управления Программой

и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселения;

- улучшить экологическую ситуацию на территории поселения;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.

## Мероприятия

## по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## сельского поселения «Галкинское» на 2011 – 2020 года

1. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая Мощность (Гкал/ч) | Протяжен Сети (км) | Прогнозн. Удельная стоимость стр-ва тыс | Прогноз затрат всего (млн.руб.) | В том числе по этапам млн. руб |  |  |  | Предполаг. источник Финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2015 | 2017 | 2018 |  |
|  | - Строительство единой котельной - строительство тепловых сетей -Приобретение техники для перевозки угля на базе Камаз - Приобретение трактора ОМТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1500 | 13,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | При включении мероприятий программы в программу Забайкальского края «Развитие сельских поселений, местный бюджет, районный бюджет, краевой бюджет |
|  |  |  | 6 | 30 | 30,0 |  | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 1 |  | 2500 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2300 | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |
|  | ### Итого |  |  | 6330 | 48,03 | 0 | 19,3 | 14,5 | 14,5 |  |
|  | Всего |  |  | 6330 | 48,03 | 0 | 19,3 | 14,5 | 14,5 |  |

2. Водоснабжение

| № п/п | #### Наименование мероприятий | Вводимая мощность (т.куб.м/ сутки) | Протяжен.ость сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.р./ед) | Прогноз затрат (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 |
|  | Бурение артезианской скважины со строительством водонапорной башни в с. Галкино, с. Савино, с. Зубарево |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | По программе»Чистая вода» |
|  | - бурение артезианской скважины в с. Савино |  |  | 1.7 | 1.7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, областной, районный бюджет, фед.бюджет программы |
|  | Итого |  |  | 9,2 | 9,2 | 1,7 | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |
|  | ### Приобретение пожарной мотопомпы |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,003 | 0,030 |  | 0,030 |  |  |  |  | Включение мероприятий программы в Программы Забайкальского края Местный, районный, краевой бюджет |
|  | ### Всего |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,003 | 0,030 |  | 0,030 |  |  |  |  |  |

3. Сбор и утилизация твердых и жидких бытовых отходов

| № п/п | #### Наименование мероприятий | Вводимая мощность (т. куб.м) | Прогноз затрат (всего) (млн. руб.) |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Оформление тех. документации и обустройство свалок в трех селах: с. Галкино, с. Савино, с. Зубарево |  | 1,5 |  |  | 0,5 | 1 | Местный, краевой, районный, федеральный бюджет |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения |  | 0,3 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4 | Приобретение автомобиля АМО «ЗИЛ» |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  | Итого |  | 4,3 |  | 0.1 | 0,6 | 3,6 |  |