- АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- «ВЕРХНЕХИЛИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2021			                           					№ 31

с.Верхняя Хила

Об утверждении  плана мероприятий   по ликвидации  чрезвычайной ситуации на территории  сельского  поселения  «Верхнехилинское»

На основании  постановления администрации  муниципального   района  «Шилкинский  район» от 22.07.2021  года  № 292 « О введении  на  территории  муниципального района «Шилкинский район» режима «Чрезвычайная  ситуация», руководствуясь  Уставом сельского  поселения  «Верхнехилинское», в связи  с возникновением чрезвычайной ситуации, связанной с выпадением обильных осадков, вызвавших паводковые явления и подтоплением паводковыми и ливневыми водами населенных пунктов, администрация сельского  поселения  «Верхнехилинское»,  постановляет:

1. Утвердить  план аварийно-восстановительных  работ   по ликвидации  последствий, сложившихся в результате  стихийного бедствия-наводнения, произошедшего 21.07.2021 года  на  территории  сельского  поселения  «Верхнехилинское», согласно приложению.

2.  Оперативному  штабу  по ЧС довести  информацию  до ответственных  лиц и исполнителей  согласно утвержденному  плану.

3. Настоящее постановление опубликовать на стендах, по селам сельского  поселения  «Верхнехилинское»: с.Верхняя Хила, с.Ульяновка, с.Васильевка.

Глава сельского  поселения

«Верхнехилинское»                                                                            С.В.Номоконова

Приложение

к  постановлению администрации

сельского  поселения «Верхнехилинское»

№ 31 от 24 июля  2021 г.

ПЛАН АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по ликвидации последствий, сложившихся в результате стихийного бедствия-наводнения, произошедшего 21.07.2021г.  на территории сельского поселения «Верхнехилинское» муниципального района «Шилкинский  район» Забайкальского  края

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Исполнитель | Дата проведения | Привлекаемые силы и средства | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия выполняемые администрацией сельского поселения «Верхнехилинское» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заседание оперативного штаба сельского поселения «Верхнехилинское» с постановкой задач | Руководитель оперативного штаба Номоконова Светлана Валерьевна контактный телефон 89145251710 | Руководитель оперативного штаба Номоконова Светлана Валерьевна контактный телефон 89145251710 | 22.07.21 г. 09.00 – 10.00 | Члены оперативного штаба |  |
| 2. | Оценка ущерба пострадавших населённых пунктов с.Верхняя Хила, с.Ульяновка, с. Васильевка | Руководитель оперативного штаба Номоконова Светлана Валерьевна контактный телефон 89145251710 | Члены оперативного штаба | 23.07.21 г. 08.00 – 20.00 24.07.2021 08.00-18.00 25.07.2021 08.00-18.00 | Оперативный штаб, автомашина УАЗ и 2 человека |  |
| 3. | Проведение очистки территории и вывоз мусора и ТКО из пострадавших населённых пунктов | Руководитель оперативного штаба Номоконова Светлана Валерьевна контактный телефон 89145251710 | Номоконова Светлана Валерьевна контактный телефон 89145251710 | с 25.07.21 г. по 31.07.2021 года | Администрация 1 УАЗ, 1 человек; Трактор МТЗ, ГАЗ 53, помощь по предложению организаций со стороны 5 человек; привлечённые местные жители 10 человек и.т.д. |  |
| 4. | Обследование на наличие, вывоз и утилизация погибших домашних животных | Руководитель оперативного штаба Номоконова Светлана Валерьевна контактный телефон 89145251710 | Номоконова Светлана Валерьевна контактный телефон 89145251710 | с 23.07.21 г. по 31.07.2021 года | Администрация 1 УАЗ, 2 человека; СББЖ 1 человек |  |
| 5. | Восстановление повреждённых линий электропередач | Восточные электрические сети Бронников Андрей Владимирович контактный телефон 89143569069 | Бронников Андрей Владимирович контактный телефон 89143569069, Планируемая протяжённость восстановления ЛЭП, 310м. | 21.07.21 г. по 23.07.21 г. | Холбонский РЭС Верхилинский участок , 1 Автовышка, 1 МКМ,1 АЗ 39094, 6человек |  |
| 7. | Размещение пострадавшего населения в ПВР | Руководитель оперативного штаба Номоконова Светлана Валерьевна контактный телефон 89145251710 | Номоконова Светлана Валерьевна контактный телефон 89145251710 | с 22.07.21 г. по 25.07.21 г. 10.00 – 20.00 | Здание амбулатории с. Верхняя Хила, ул.Профсоюзная,5а |  |

____________________________