АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «КАЗАНОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля  2011г.                                                                                       № 56

с. Казаново

Об утверждении долгосрочной  муниципальной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в сельском  поселении  «Казановское»  на 2011-2013гг.

В  соответствии  с  Федеральным  законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о  внесении  изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации» от 23.11.2009г. 261-ФЗ, ст. 179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  ст. 23. Устава  сельского поселения  «Казановское», в целях стимулирования  энергосбережения  и повышения  энергетической  эффективности  в  сельском  поселении  «Казановское»,  постановляю:

1.  Утвердить  долгосрочную  муниципальную  целевую  программу «Энергосбережение  и повышение  энергетической  эффективности в сельском  поселении  «Казановское» на  2011-2013 годы»  согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  на  информационных  стендах  в  администрации,  библиотеке  и ст. Онон.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  сельского поселения «Казановское»                В.И. Комогорцев

Приложение

к  постановлению  администрации

сельского поселения

«Казановское»

№  56  от 14.04.2011г

ПАСПОРТ

долгосрочной  муниципальной  целевой  Программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в

сельском  поселении  «Казановское»  на  2011-2013гг

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельском поселении «Казановское» на 2011-2013годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | Постановление администрации сельского поселения «Казановское» от 14 апреля 2011г № 56 |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения «Казановское» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Казановское» |
| Цель и задачи Программы | Основной целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и поэтапное снижение объектов потребления энергоресурсов в сельском поселении «Казановское» Задачи Программы: -установка приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых домах, учреждениях, предприятий села. (при наличии технической возможности); -внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в жилищном фонде сельского поселения «Казановское», в муниципальных учреждениях и предприятий; -сокращение потерь энергоресурсов; -активная пропаганда энерго и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2011-2013гг. |
| Перечень мероприятий Программы | Основные мероприятия Программы: 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. 2. мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и организациях. 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфракструктуры. 4. Информационно-аналитическое обеспечение муниципальной политики в области повышения энергетической эффективности. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | -Администрация сельского поселения «Казановское» -Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (далее МДОУ с.Казаново) -Казановская средняя общеобразовательная школа (далее КСШ) -Муниципальное учреждение культуры «Библиотечное и культурно-досуговое обслуживание (далее МУК БиК ДО с. Казаново) -Ресурсоснабжающие организации, находящиеся на территории поселения; -Муниципальные предприятия. |
| Объемы и источники финансирования Программы | -Общий объем финансирования 23486,2 т.руб. в том числе: -бюджет сельского поселения «Казановское» 309,0 т.руб. -внебюджетные источники 23177,2 т. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Успешная реализация Программы позволит: - сократить потребление холодной воды за счет уменьшения непроизводительных потерь в жилом секторе, повышением качества предоставляемых услуг; -обеспечит 100% учет потребления энергоресурсов и воды как в жилом и в бюджетном секторе. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за своевременным и полным проведением мероприятий Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Казановское» Финансовый контроль за ходом реализации Программы осуществляет бухгалтерия Администрации сельского поселения «Казановское» |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Село Казаново (с 1719г.) – центр сельского поселения «Казановское». Площадь территории муниципального образования 22894 га. Численность населения на 01.01.2011 года составила 2259 человек. Село Казаново самое крупное из сёл Шилкинского района. В сельское поселение «Казановское» входят два села: Казаново и ст. Онон.

Климат умеренный, резко континентальный. Зимы длительные и холодные, морозы могут достигать – 56о, в то же время летом температура может превышать + 40о. Короткое лето отмечается теплой погодой. Зима длится более чем 6 месяцев, с начала октября по середину апреля. Распределением электроэнергии занимаются Восточные электросети, на территории села расположен участок РЭС. Теплоснабжение социальной сферы, предприятий осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных. Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе – угле.

За последние годы  данные котельные требуют капитального ремонта, тепловые сети пришли в  негодность. Процент износа достигает до 80 %. Все это происходит из-за недостаточного финансирования.

Основным источником обеспечения электроэнергией является предприятие Восточные электросети. Высокий уровень потерь электрической энергии приводит к низкой энергоэффективности работы предприятия. Кроме технических потерь, имеются факты хищения при её транспортировке по сетям – коммерческие потери.

Данные факты требуют проведения технических мероприятий по их реконструкции, что позволит исключить возможность хищения электроэнергии.

В первую очередь требуется замена голого провода на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод и монтаж выносных шкафов учета на фасады жилых домов, согласно данной программы.

Также необходимо выполнить мероприятия  направленные на снижение технологических расходов электроэнергии путём увеличения  пропускной  способности кабельных линий 6-10 КВ.

В целях точного определения потерь электроэнергии в режиме реального времени требуется внедрение системы автоматического снятия показателей.

Водоснабжение и водоотведение по сельскому поселению «Казановское» требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

По селу большая часть жилого сектора – 65% имеют свои скважины, 35% - вода привозная.

Снабжением водой и водоотведением занимается МУП «Шилкинский Агросервис».

На территории поселения 4 водонапорных башни, которые обслуживаются самим населением, что приводит к частым поломкам и выходу из строя электрооборудования.

Согласно выполнения комплексных мероприятий, предусмотренных данной программой будет обеспечено развитие инженерных сетей села, повышение энергоэффективности оборудования и внедрение энергосберегающих технологий.

В связи с тем, что основным потребителем энергоресурсов является население, для повышения энергосбережения и энергетической эффективности в сельском поселении «Казановское» должны быть реализованы мероприятия по энергосбережению по жилым домам.

На сегодняшний день в домах наблюдается:

- отсутствие контроля и заинтересованности населения за потреблением электрической энергии;

- использование устаревшей и неэнергоэффективной системы освещения помещений.

На 01.01.2011 года на территории поселения находится 5 муниципальных учреждений. В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета поселения, экономического кризиса крайне важным является обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях. Одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшения бюджетных средств, направленных на оплату энергоресурсов.

Необходимо:

- снизить расходы бюджета по оплате коммунальных услуг на отопление, потребление электроэнергии, холодной воды и поддержание инженерных сетей и оборудования в исправном состоянии;

- снижение экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;

- уменьшение роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при увеличении тарифов.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат, как бюджета поселения, так и населения поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией сельского поселения «Казановское» муниципальной политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Учитывая все эти причины и ограниченность доходной части бюджета поселения, у муниципального образования нет возможности самостоятельно решить проблему повышения энергетической эффективности, поэтому предполагается решить её программным методом с привлечением средств из разных уровней бюджетов.

- Основные цели, задачи, сроки и этапы

реализации программы

Основной целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в сельском поселении «Казановское», поэтапное снижение потребления энергоресурсов (в сопоставимых условиях), создание предпосылок для превращения  энергосбережения в привлекательную сферу бизнеса, повышения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг, вовлечение всех групп потребителей в энерго и ресурсосбережение.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- установка приборов учета используемых  энергетических ресурсов в жилых домах, учреждениях, предприятиях поселения (при наличии технической возможности);

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в жилом фонде и в муниципальных учреждениях;

- снижение удельных показателей потребления используемых энергетических ресурсов;

- сокращение потерь энергоресурсов, в т.ч. при их транспортировке;

- повышение уровня компетентности населения, работников муниципальных учреждений, предприятий поселения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей.

Срок реализации Программы:   2011- 2013 г.г.

Этапы реализации Программы:

I   этап – 2011 год;

II  этап – 2012 год;

III этап – 2013 год.

- Ресурсное обеспечение программы

Расходы на реализацию Программы составят 23486,2 тыс. руб. в т.ч.

- бюджет поселения 309,0 тыс. руб.

- внебюджетные источники 23177,2 тыс. руб.

Таблица 1

Расчет финансовых затрат по годам реализации программных мероприятий

| Источники финансирования | Объём финансовых затрат всего Тыс. руб. | В том числе (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| ИТОГО В т.ч.: | 23486,2 | 21273,2 | 1189,0 | 1024,0 |
| Бюджет с.п. Казановское | 309,0 | 85,0 | 192,0 | 32,0 |
| Внебюджетные источники | 23177,2 | 21188,2 | 997,0 | 992,0 |

Объёмы и источники финансирования Программы подлежат уточнению в процессе её реализации с учетом возможностей бюджетов.

- Механизм реализации Программы

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ обязанность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении собственников помещений и муниципальных учреждений должны нести расходы на проведение указанных мероприятий.

В целях реализации Программы необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилых домов:

- обеспечение распространения информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

- создание системы контроля  за проведением мероприятий по установке приборов учета и за фактическим потреблением энергоресурсов;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

Для реализации энергосберегающих мероприятий бюджетные учреждения проводят энергетическое обследование и паспортизацию объектов бюджетной сферы в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения объектов бюджетной сферы, на которых в первую очередь

Необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установления нормативных показателей энергопотребления.

За реализацией мероприятий  Программы следит администрация сельского поселения «Казановское», она осуществляет:

- мониторинг реализации Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы;

- подготовку изменений и дополнений в Программу.

Мероприятия и показатели Программы могут ежегодно корректироваться с учетом результатов достижения поставленных целей и задач и выделяемых на её реализацию средств. В течение периода реализации Программы в неё могут быть внесены изменения, дополнения, принято решение о досрочном прекращении выполнения. Ответственные исполнители программных мероприятий предоставляют бюджетную заявку в администрацию сельского поселения «Казановское» на согласование и для включения в бюджет сельского поселения «Казановское» на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется администрацией сельского поселения «Казановское» в пределах сумм, запланированных на их реализацию в бюджете сельского поселения «Казановское», через ответственных исполнителей программных мероприятий, являющихся бюджетополучателями.

Ответственными исполнителями по мероприятиям Программы являются муниципальные учреждения и организации, администрация сельского поселения «Казановское». Взаимодействие администрации сельского поселения «Казановское» и исполнителей мероприятий Программы осуществляется на основе договоров, контрактов, соглашений, определяющих права и обязанности соисполнителей и регулирующих их взаимоотношения.

5. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации

Система управления Программной включает организацию управления ею, реализацию намеченных мероприятий и контроль за ходом её реализации.

Администрация сельского поселения «Казановское»

- формирует нормативную базу;

- управляет реализацией Программы;

- осуществляет контроль за своевременным и полным проведением мероприятий Программы;

- осуществляет текущий контроль за ходом реализации Программы;

- осуществляет финансовый контроль за ходом реализации программы.

- Оценка эффективности реализации программы

В соответствии с целью Программы в качестве интегральной оценки её эффективности должны рассматриваться рациональное использование и снижение объёмов потребления энергоресурсов (в сопоставимых условиях).

По окончании действия Программы – к концу 2013 года во всех жилых домах должны быть установлены индивидуальные приборы учета использования энергетических ресурсов; к концу 2012 года должно быть проведено энергетическое обследование органами местного самоуправления, организациями с участием муниципального образования, организациями, осуществляющими  регулируемые виды деятельности.

Успешная реализация Программы позволит:

- создать предпосылки для превращения энергосбережения в привлекательную сферу бизнеса;

- обеспечить 100% учёт энергоресурсов в бюджетном секторе;

- обеспечить необходимые условия для поэтапного снижения удельного потребления тепловой энергии в бюджетной сфере;

- повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- сократить потребление холодной воды за счет уменьшения непроизводственных потерь;

-  повысить уровень компетентности населения, работников муниципальных учреждений, организаций в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Таблица   № 2

1. Мероприятия  по  энергоснабжению  и повышению  энергетической  эффективности  жилищного  фонда

| №п/п | Наименование мероприятий | исполнители | источники финансирования | Финансовые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 А | Замена голого провода СИП Монтаж выносных шкафов учета на фасады жилых домов Замена приборов учета в жилых домах на электронные Мероприятия, обеспечивающие распространение информации обустановленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, информирование жителей о возможных типовых решениях Б повышение энергетической эффективности энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономических бытовых приборов, утепление и т.Д.) пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | ОАО«Читаэнерго» Восточные электросети ОАО«Читаэнерго» ОАО»Читаэнерго» ОАО«Читаэнерго» Администрация сельского поселения «Казановское» 1 | Внебюджетные источники Внебюджетные источники Внебюджетные источники Внебюджетные источники Бюджет сельского поселения «Казановское» 2 | 1200,0 900,0 720,0 720,0 6,0 3 | 400,0 300,0 240,0 240,0 2,0 4 | 400,0 300,0 240,0 240,0 2,0 5 | 400,0 300,0 240,0 240,0 2,0 6 |

Итого: Бюджет  сельского поселения  «Казановское»           6,0  тыс. руб.

Внебюджетные  источники	2820,0   тыс.руб

Таблица  № 3

2.  Мероприятия  по  энергосбережению  и повышению  энергетической  эффективности  в  муниципальных

учреждениях  и организациях

| № п/п |  |  |  | Финансовые затрату тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 А | Проведение энергетических обследований зданий, сооружений, принадлежащих на праве собственности или план законом основании, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий и сооружений Разработка технико – экологических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования Оснащений зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов Б | МДОУ с.Казаново КВА, КСШ, МУК БиКДО с.Казаново Администрация сельского поселения «Казановское» МДОУ с.Казаново КСШ, КВА, МУКБикДО, сельское поселение «Казановское» МДОУ с.Казаново КСШ, КВА, МУКБиДО, сельское поселение «Казановское» 1 | Бюджет сельского поселения «Казановское» Внебюджетные источники Бюджет сельского поселения «Казановское» Внебюджетные источники Бюджет сельского поселения «Казановское» Внебюджетные источники 2 | 12,0 9,0 6,0 6,0 3,0 16,2 3 | 4,0 3,0 2,0 2,0 1,0 6,2 4 | 4,0 3,0 2,0 2,0 1,0 5,0 5 | 4,0 3,0 2,0 2,0 1,0 5,0 6 |
| 4 5 6 7 8 А 9 | Повышение тепловой защиты зданий, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, сооружений Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений Закупка и установка энергопотребляющего оборудования Б высоких классов энергетическиой эффективности Оптимизация систем электородвигателей | МДОУ с.Казаново МУК БиКДО с.Казаново Администрация сельского поселения «Казановское» МДОУ КСШ МУКБиКДО Администрация сельского поселения «Казановское» КСШ Администрация сельского поселения «Казановское» МДОУ, КСШ, МУКБиКДО Администрация сельского поселения «Казановское» МДОУ КСШ МУКБиКДО 1 Администрации сельского поселения «Казановское» КСШ | Бюджет сельского поселения «Казановское» Внебюджетные источники Бюджет сельского поселения «Казановское» Внебюджетные источники Бюджет сельского поселения «Казановско» Внебюджетные источники Бюджет сельского поселения «Казановское» Внебюджетные источники Бюджет сельского поселения 2 «Казановское» Внебюджетные источники Внебюджетные источники | 50,0 20000,0 3,0 20,0 180,0 150,00 27,0 0 3 70,0 30,0 | 30,0 20000,0 1,0 10,0 30,0 150,0 9,0 0 4 55,0 10,0 | 15,0 10,0 1,0 5,0 150,0 - 9,0 0 5 10,0 10,0 | 5,0 10,0 1,0 5,0 - - 9,0 0 6 5,0 10,0 |

Итого: Бюджет поселения                                      281,0

внебюджетный источник                                       20357,2