АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИРСАНОВСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 марта 2015                                                                                           № 9

с .Мирсаново

О проведении мероприятий  по благоустройству населённых пунктов  и санитарному периоду сельского поселения «Мирсановское» в 2015 году.

В целях организованного проведения  санитарного периода на территории сельского поселения «Мирсановское»,  в связи с окончанием зимнего периода и ухудшением  за этот период санитарного состояния сёл Мирсаново, Кибасово, Апрелково  , администрация сельского поселения «Мирсановское»  постановляет :

1.Утвердить план мероприятий  по благоустройству  в сельском поселении «Мирсановское» на 2015 год (Приложение 1)

2.Объявить период  по санитарной очистке  и благоустройству населённых пунктов  сельского поселения «Мирсановское» с 01 апреля 2015  года по 31 октября 2015 года

3.Создать штаб  для организованного  проведения санитарного периода  (Приложение 2 )

4.Продолжить работу придомовых советов   по участкам

5.Домовладения разделить на участки, назначить ответственных за работу

(Приложение 3)

6.  Штабу разработать :

6.1.  Условия соревнования    при проведении санитарного периода

Приложение  4

7. Организациям и учреждениям   проводить  очистку    закреплённых территорий

8. Один раз в месяц проводить  организованный субботник  территорий  учреждений   и участков  с вывозом мусора  упакованного в мешки

9. Продолжить   конкурс   «Усадьба образцового  быта»

10. Итоги  санитарного периода  подвести на собраниях жителей сёл               Мирсаново и Кибасово  в декабре 2015 года

11.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

12.Данное постановление  обнародовать на собраниях  граждан сёл Мирсаново и Кибасово в апреле 2015 года, на стендах в администрации, библиотеках сёл Мирсаново и Кибасово, разместить на официальном сайте муниципального района «Шилкинский  район» (http:шилкинский .рф)

13.Постановление  вступает в силу  после официального опубликования

Глава сельского поселения «Мирсановское» :                         С.Ф.Абрамова

Приложение 1

к Постановлению администрации

сельского поселения «Мирсановское»

№9 от 25 марта 2015 года

Мероприятия   санитарного периода

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный | Финансовые средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарная очистка придомовых территорий в сёлах Мирсаново , Кибасово, Апрелково | Апрель-май | МКП «Луч», владельцы частных подворий | Местный бюджет |
| 2 | Санитарная очистка закреплённых территорий школы, детсада, Дома Культуры, МКП»Луч», ФАПа, администрации, водокачки, магазинов, клуба с.Кибасово | Апрель-май | Руководители, ИП | Местный бюджет |
| 3. | Вывоз мусора и бытовых отходов каждый понедельник | Апрель- октябрь | МКП «Луч» | Местный бюджет |
| 4 | Приведение в надлежащее санитарное состояние свалок | Апрель | МКП «Луч» | Местный бюджет |
| 5 | Ремонт скотомогильника и расколов для скота | Апрель | МКП «Луч» | Местный бюджет |
| 6 | Ремонт сквера ветеранов (демонтаж, строительство , покраска) | Апрель-май | Администрация , | Местный бюджет |
| 7 | Ремонт и обновление детских площадок | Апрель-октябрь | Придомовые советы | Средства по итогам соревнования за 2014 год |
| 8 | Всероссийская акция «Аллея Героев Советского Союза»(высадка саженцев в школе, сквере ветеранов, площади ДК, клубе с.Кибасово) | 2 мая 2015 года | Администрация | Местный бюджет |
| 9. | Субботники по уборки кладбищ в сёлах .Мирсаново , .Кибасово, Апрелково | 18,19 апреля 2015 года | МКП «Луч» | Местный бюджет |
| 10 | Скашивание и уничтожение зарослей конопли | Август , сентябрь | МКП «Луч» | Местный бюджет |
| 11 | Благоустройство общественных мест 500 кв.м | Август, сентябрь | МКП «Луч» | Местный бюджет |

Приложение  2

к Постановлению администрации

сельского поселения «Мирсановское»

№9 от 25 марта 2015

ШТАБ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ

САНИТАРНОГО ПЕРИОДА

| № | Ф И О | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коркунова Наталья Николаевна | Заместитель главы администрации |
| 2 | Сакова Валентина Леонидовна | Техник-землеустроитель |
| 3 | Суханов Николай Антонович | Член Совета Ветеранов |
| 5 | Чебыкина Татьяна Ивановна | Директор МУК «СЦК «Горизонт» |
| 6 | Казанцева Татьяна Юрьевна | Директор МКП «Луч» |
| 7 | Сенотрусова Наталья Иосифовна | Заведующая ФАПом, председатель комиссии Совета поселения по вопросам благоустройства и ЖКХ |
| 8 | Бабудоржина Долгорма Доржиевна | Ветврач |
| 9 | Винская Оксана Андреевна | Директор МОУ «Мирсановская СОШ» |
| 10 | Кривошеев Иннокентий Вениаминович | Депутат Совета поселения |
| 11 | Нечепуренко Сергей Александрович | Депутат Совета поселения |
| 12 | Пляскин Николай Александрович | Житель с.Кибасово |
| 13 | Дорош Галина Ивановна | Заведующая клубом с.Кибасово |

Приложение 3

к     Постановлению администрации

сельского  поселения «Мирсановское»

№9 от 25 марта 2015 года

Участки для проведения санитарного периода

| № | У Ч А С Т К И | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок №1 : ул.Кирова от №153 Халецкая А.А. до №131 Чебыкин И.Н., от №170 Коваленко Н.П. до №146 Зимирев В.Г. | Степанова Л.А. Зубарев Н.П. |
| 2 | Участок №2 : ул.Кирова №129 Мирсанов А.Н. до №101 Забродина П.А., от №142 Козлов О.Г. до №116 Шипунова М.А | Чебыкина Т.И. Мирсанова И.А. Абрамов М.В. |
| 3 | Участок №3 улица Нагорная | Бабудоржина Д.Д. , Зимина Н.А. |
| 4 | Участок №4 улица Железнодорожная | Тюменцева В.Р. Кривошеев М.Ф. |
| 5 | Участок №5 : ул Кирова от №99 Абрамов А.Г до администрации, от ФАПа до №90 Загвоздкина Л.В. | Бурдинская И.В. , Казанцева Т. Ю., Номоконова Т.М. Гамова Т.В., Загвозкина С.С. |
| 6 | Участок №6 : от администрации до №61 ул Кирова Бурдинский А.С., от №88 Номоконова Т.А. до №74 Шолохова Н.А. | Загвоскина Д.Ф., Абрамов Н.М., Намжилова Д.Д. |
| 7 | Участок №7 ул.Кирова : от №72 Парникова Н.Г. до №№44 Логинова В.С., от №59 Конкина М.П. до №39 Андреева Н.А. | Макарова О.В. Белолюбская Р.В. Хангельдиева И.И. Сенотрусова О.А. |
| 8 | Участок №8 ул.Кирова: от №42 Винский В.С. до № 26 Наумцева Е.И, от №37 Никанова А.Г. до №21 Войкусова Л.П. | Коркунова Н.Н., Пронина О.В. Андреева Н.А. Винский В.С. |
| 9 | Участок №9 : ул Кирова от №22 Шарыпова Г.М. до №4 Обухов А.С., от 17 Пичуев М.М. до №1 Маркелова Н.Г. | Пакулова Т.Г., Маркелова Н.Г. Шарыпова Г.М. |
| 10 | Участок №10 : ул.Новая от№1 Новгородова Л.М до № 12 Пичуев Ю.В. | Наумцева Л.Я. , Павлова Н.В., Пичуева Н.Н. |
| 11 | Участок №11 : ул.Новая от №13 Федотов Ю.Г. до №25 Комогорцев Н.А. | Сакова В.Л., Макарова Н.А, Василькова Е.Б., Ивойлов С.Ж. |
| 12 | Участок №12 : от №26 Соколова Л.Н. до №38 Гладков А.И. | Гладкова М.В., Гудков В.И., Бородин А.Г., Субботин В.Н. |
| 13 | Участок № 13 : улица Луговая от №3 Кондров А.Ю. до №18 Верхотуров А.И. | Кондров А.Ю., Верхотурова И.Л., Бабудоржина В.А., |
| 14 | Участок №14 : ул.Луговая от №19 Макаров С.В. до № 36 Тюменцев А.С. | Суханов Н.А., Коваленко Н.П., Аксёнова Н.Т., Тюменцев А.С. |

Село Кибасово

| 15 | Участок №1 улица Заречная | Нечепуренко С.А., Акрачкова С.П. |
| --- | --- | --- |
| 16 | Участок №2 улица Клубная | Пляскин Н.А., Кривошеев С.В., Ефремова Л.В., Шкурдода Ю.В. |
| 17 | Участок №3 улШкольная от №31 Спиридонова В.Д до №21 Кривошеев И.В., от №24 Старицин Р.Н. до №20 Сизова С.Ю. | Кривошеев И.В. Шкурдода Н.В. |
| 18 | Участок №4 улШкольная от №18 Васильева Л.А. до №2 Мирсанова Л.Е , от №17Пичуева Т.С.. до № 1Ларин В.М. | Зимирев В.Г., Мирсанова Г.А., Измайлова О.В. |
| 19 | Участок №5 : Улица Новая | Мовчанюк М.А., Скиданов С.В. |

Село Апрелково

| 20 | Улицы Центральная, , Подгорная,, переулок Советский | Метелёв Н.А. Лиханов Н.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение  4

К Постановлению администрации

Сельского поселения «Мирсановское»

№9 от 25 марта 2015 года

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «МИРСАНОВСКОЕ»

1.Подвести итоги между участками  по Мирсаново и Кибасово по местам

1, 2, 3  место с вручением Благодарности» придомовому совету

При подведении итогов учитывать :

А) Роль придомового совета  при организации работы

Б) Количество заявок на предписания  жителям

В) озеленение(деревья, цветы)

Г) чистота приусадебного участка  с улицы и с задней стороны

Д) внешний вид, благоустройство

2. Конкурс между организациями и учреждениями  по санитарному состоянию  с присвоением 1,2,3 места  и вручением  «Благодарности»

При  подведении итогов учитывать :

А) Озеленение в 2015 году ( количество высаженных и  прижившихся саженцев)

Б)  Самая красивая клумба

В)  Чистота и порядок на закреплённой территории на протяжении всего санитарного периода

3. Конкурс  «Самая благоустроенная детская площадка» по поселению, учитывать   проведённые работы  в 2015 году

1 место, с вручением  материального поощрения в сумме  2500 рублей

2 место, с вручением  материального  поощрения в сумме 2000 рублей

3 место , с вручением  материального поощрения  в сумме 1500 рублей

4..Конкурс  между организациями торговли  по санитарно-экологическому состоянию  с присвоением 1,2,3 места  и вручением «Благодарности»

При подведении итогов учитывать

А) Чистота и порядок согласно  санитарных норм и правил

Б)Благоустройство  прилегающей территории

5. Все итоги подвести  на итоговом собрании жителей  в декабре.