МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №   0191300014013000031-0213596-01

Капитальный ремонт теплосети от  котельной до железнодорожного

моста

с.Размахнино                                                                                      «17» июля  2013 г.

Администрация сельского поселения «Размахнинское», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Дациева Юмара Тагировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Фомина Андрея Васильевича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем  проведения аукциона в электронной форме (протокол  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме "Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы в с. Размахнино " (№ извещения 0191300014013000031) от 02 июля 2013 г.),  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

  - В Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

    - Рекламационный акт - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков, описание их, точное расположение, время обнаружения и время составления. Акт подписывается представителем Заказчика и Подрядчика.

    - Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100) применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (подрядчика и заказчика). На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

    - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100) применяется для расчетов с подрядчиком за выполненные работы. Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из стоимости работ по Контракту. Справка по форме КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется подрядчиком заказчику.

    - Гарантийный срок – установленный в контракте период времени, исчисляемый с даты подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ, в течение которого Подрядчик обязан устранять, в соответствии с условиями Контракта, своими и/или привлеченными силами и за свой счет выявленные недостатки (дефекты), связанные с выполнением работ по Контракту, при отсутствии виновных действий со стороны заказчика, третьих лиц и событий непреодолимой силы.

    - Материалы, Конструкции, Изделия, Устройства, Оборудование и Системы (далее – «материалы») - все материалы, конструкции, изделия, устройства, оборудование и  системы, предназначенные для выполнения работ в соответствии со сметным расчетом.

    - Недостатки (дефекты) - допущенные отступления от требований, предусмотренных рабочей документацией, техническими регламентами и сводами правил при выполнении работ подрядчиком и/или  субподрядчиками, включая применение материалов, конструкций, изделий, оборудования, не соответствующих техническим характеристикам и техническим регламентам.

    - Работы - весь объем работ, в том числе строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, подлежащие выполнению, соответствующий рабочей документации, условиям Контракта, приложениям к нему. Работы могут также означать отдельные части (виды) работ там, где это требуется по смыслу Контракта.

    - Скрытые работы - работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/ или оборудованием, установленными позже, объем, качество и точность выполнения которых невозможно определить после выполнения последующих работ, монтажа конструкций и оборудования.

    - Субподрядчик - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее субподрядный договор с Подрядчиком на часть работ по Контракту и соответствующий требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, к лицам, осуществляющим выполнение таких видов работ по капитальному ремонту зданий и сооружений в соответствии с договором субподряда.

    - Цена муниципального контракта – цена, определенная в установленном порядке в соответствии с результатами аукциона, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от ______ № ____ или по другим основаниям, предусмотренным федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1.  Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами по настоящему Контракту подрядные работы по объекту «Капитальный ремонт теплосети от котельной до железнодорожного моста» в соответствии с нормами и требованиями, предусмотренными действующим законодательством (включая законодательство об энергосбережении), в соответствии с объемом работ, предусмотренным сметой (Приложение № 1 к Контракту), в срок, установленный разделом 4 Контракта и графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) (далее – работы), и передать результат работ Заказчику в сроки, предусмотренные разделом 7 Контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их согласно условиям Контракта.

2.2. Подрядчик обязуется выполнять работы собственными силами и средствами и(или) силами и средствами субподрядных организаций, включая возможные работы, определенно в Контракте не упомянутые, но необходимые в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами, сводами правил, правилами, стандартами и иными актами, регулирующими порядок и требования к выполнению работ, а также подлежащими применению при выполнении работ по капитальному ремонту на объекте Подрядчиком, а также субподрядными организациями, в случае выполнения ими работ.

2.3. Работа по Контракту должна осуществляться с применением качественных материалов, устройств, оборудования, конструкций и систем, в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, обеспечиваться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, а также выполняться в соответствии с регламентами и правилами и иными актами, которые предусматривают требования к этим работам, либо порядку их выполнения, и с учетом особенностей выполнения работ на объекте.

2.4. Место  проведения  работ: - капитальный ремонт теплосети от котельной до железнодорожного моста  с.Размахнино.

2.5. Финансирование оплаты работ по Контракту осуществляется за счет бюджетных ассигнований (бюджетного финансирования) 2013 года.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе выполнения работ, а также в период приемки-сдачи работ от Подрядчика Заказчику и в течение срока действия Контракта, и составляет 1415984 (Один миллион четыреста пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 84 копейки согласно предложению по цене Подрядчика (победителя аукциона) и в соответствии с определяющим стоимость работ сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту) (далее – «сметный расчет»).

Цена Контракта включает все затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ по Контракту, все уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, таможенные пошлины, страхование и страхование ответственности перед третьими лицами, стоимость материалов, транспортные расходы, в том числе на перевозку материалов и персонала Подрядчика, расходы на выполнение пуско-наладочных работ, включая проведение испытаний, замеров, и другие расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Контракту, в том числе в соответствии с требованиями пунктов  2.2 и 2.3 Контракта.

Цена Контракта сформирована на основании суммы затрат по сметному расчёту с учётом объёма работ, прогнозных коэффициентов удорожания цен (дефляторов) на весь период выполнения работ, коэффициента снижения начальной максимальной цены аукциона и является твердой на весь период выполнения работ и приемки работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Контракт не предусматривает авансирование.

3.4. Оплата производится за счет бюджетного финансирования, предусмотренного пунктом 2.5 Контракта, за выполненные в полном объеме работы и принятые Заказчиком без замечаний по объему и качеству.

3.5. Оплата работ по Контракту производится за счет бюджетных ассигнований 2013 года по безналичному расчету путем перечисления платежным поручением на банковский счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно на основании следующих документов:

подписанных Сторонами без замечаний актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС - 3);

счета-фактуры, подготовленной на основании подписанных Сторонами без замечаний актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС - 3), по мере  поступления средств целевого назначения на счет Заказчика.

Окончательный расчёт после сдачи выполненных работ без замечаний.

3.6. В случае, если Подрядчик не выполнил обязательства по Контракту в полном объеме, либо частично, либо нарушил срок выполнения работ, предусмотренный графиком производства работ, за нарушение которых предусмотрена уплата неустойки, штрафа, то сумма подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику по Контракту уменьшается на сумму неустойки, штрафа, которая подлежит уплате Подрядчиком Заказчику.

3.7. В случае если Подрядчик досрочно (ранее, срока, предусмотренного графиком производства работ) выполнит работы и заявит о готовности их сдаче-приемке Заказчиком, а также в случае, если Заказчик досрочно примет выполненные Подрядчиком работы, то Подрядчик не вправе требовать от Заказчика досрочной оплаты работ по Контракту, либо увеличения стоимости работ в связи с досрочным их выполнением.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Подрядчик обязуется выполнить работы (этапы работ) по Контракту в соответствие с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).

  - Срок выполнения работ :

- начало работ :с момента подписания муниципального контракта.

- окончание работ : не позднее 31 августа 2013 г.

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

  - Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом без ущерба к их качеству. При этом Заказчик освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных досрочно работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1.      Заказчик обязан:

5.1.1. Оплачивать работы по настоящему контракту в соответствии с предусмотренными условиями и при наличии подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также представленного Подрядчиком на основании этих документов счета-фактуры.

5.1.2. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.1.3. Принимать работы при условии предварительного представления Подрядчиком Заказчику скрытых работ и исполнительной документации или предоставлять мотивированный отказ от приема выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со следующего дня после поступления от Подрядчика предложения о приемке выполненных работ.

5.1.4. Осуществлять самостоятельно, либо с привлечением иных лиц по договору  с Заказчиком, функции технического надзора за подрядными работами, осуществляемыми Подрядчиком.

5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчику к объекту.

5.2.     Подрядчик обязан:

5.2.1.  Выполнить порученную ему работу в полном объеме, качественно и своевременно.

5.2.2. Перед началом выполнения работ предоставить сертификат качества на используемые материалы.

5.2.3.  Вести исполнительную документацию, а также документацию по учету выполнения работ, в том числе журнал учета выполненных работ (форма КС-6а).

5.2.4. Обеспечить при производстве работ применение качественных материалов, конструкций и систем, соответствие их государственным стандартам, техническим условиям  и иным предъявляемым к ним требованиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, а также выполнять работы в соответствии с регламентами и правилами и иными актами, которые предусматривают требования к этим работам, либо порядку их выполнения, в том числе обеспечить безопасность при выполнении работ.

5.2.5. Письменно информировать Заказчика, о начале приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности, но не позднее, чем за два дня до начала их приемки.  Готовность принимаемых конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов приемки конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ Заказчиком и составления и подписания актов их освидетельствования и письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал учета выполненных работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Заказчик не обязан оплачивать скрытые и последующие работы, если скрытые работы не были приняты Заказчиком.

5.2.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.7. Обеспечить качество выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.8. В установленный Заказчиком срок устранить, выявленные при приемке работ недостатки, дефекты и недоделки, выполнить пуско-наладочные работы.

5.2.9. Обеспечить за свой счет надлежащее содержание и уборку Объекта (места производства работ) от строительного мусора и отходов, связанных с выполнением работ в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2). Отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ по контракту, являются собственностью Подрядчика.

5.2.10. В недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) вывезти за пределы объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, транспортные средства и другое имущество.

5.2.11. По требованию Заказчика выделять своих представителей для  проведения плановых и внеплановых проверок за ходом выполнения работ.

5.2.12. Устранять за счет собственных средств, бесплатно, в установленный Заказчиком срок выявленные при приемке выполненных Подрядчиком работ и в период  гарантийного срока  недостатки и дефекты. Наличие дефектов устанавливаются сторонами в двухстороннем рекламационном акте. При этом гарантийный срок продлевается на период, начиная со дня подписания сторонами рекламационного акта до устранения недостатков и сдаче их Заказчику без замечаний к качеству и объему.

5.2.13. Нести ответственность за случайное уничтожение или повреждение объектов коммунальной инфраструктуры.

5.2.14. При выполнении работ, соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе, соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.

5.2.15.  Исполнять указания Заказчика, полученные Подрядчиком в ходе выполнения работ, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.16. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, конструкций, переданных для выполнения работ или иного используемого для исполнения контракта имущества до момента передачи результата работ.

5.2.17. Подрядчик гарантирует качество работ и используемых при их выполнении материалов в течение гарантийного срока с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.2.18. Уведомить Заказчика в 5-дневный срок в следующих случаях:

-	о проведении ликвидации Подрядчика или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом;

-	о приостановлении деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.2.19. Иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством.

6. ПРАВА СТОРОН

6.1.    Заказчик имеет право:

6.1.1. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ в соответствии с критериями качества, установленными Контрактом, требованиями государственных стандартов, не вмешиваясь при этом в их деятельность.

При необходимости привлекать для проверки хода и качества выполняемых работ организации, имеющие лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности.

6.1.2. Предъявить Заказчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если это было выявлено после приемки работ, указанных в контракте.

6.1.3. При выявлении недостатков результата работы, обнаруженных в течение гарантийного срока, по своему выбору предъявлять Подрядчику требования, предусмотренные статьей 723  ГК РФ, а в случае использования при выполнении работ материалов ненадлежащего качества требования предусмотренные статьей 475 ГК РФ.

6.1.4. Проверять целевое использование предоставленных Подрядчику средств и в случае обнаружения нарушений в их использовании принимать к Подрядчику меры по их взысканию в установленном законом порядке.

6.1.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением  сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.   Подрядчик имеет право:

6.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

6.2.2.  При необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц, имеющих соответствующие документы, в том числе, лицензии, допуски, разрешения                 и иные. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за сроки и качество             выполняемых  работ третьими лицами.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1.  Подрядчик передает Заказчику за десять дней до начала приемки выполненных               работ один экземпляр исполнительной документации:

- исполнительная схема укладки;

- акт освидетельствования скрытых работ;

- сертификат соответствия на используемые материалы;

- акты о проведении гидравлических испытаний.

- иная документация, которую Подрядчик обязан вести в период выполнения и согласно Контракта.

7.2.  Приемка выполненных работ на их соответствие объему и качеству осуществляется Сторонами, а по инициативе Заказчика в приемке может принимать участие эксплуатирующая организация, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством или по инициативе одной из Сторон – с участием иных лиц (представителя энергоснабжающей организации, надзорных органов).

Приемка выполненных работ, которые могут быть проверены только в ходе проведения испытаний, осуществляется по результатам проведения таких испытаний, которые оформляются соответствующим актом, подтверждающим качественное выполнение работ, и подписанного лицами, участвующими в ходе проведения испытаний, в течение двух дней со дня поступления такого акта для подписания.

Подрядчик на основании акта результата проведенных испытаний, подтверждающих качественное выполнение работ готовит акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и направляет их Заказчику.

7.3.  Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных                работ ( КС-2) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны указанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

7.4.   В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем недостатков, недоделок и дефектов и сроков их устранения, которые Подрядчик выполняет за свой счет, без дополнительной оплаты их Заказчиком. Сроки устранения недостатков, недоделок и дефектов в любом случае не может превышать                  20 календарных дней, со дня подписания акта, указанного в настоящем пункте.  .

7.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по Контракту Заказчик может досрочно принять работы.

7.6.   Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, Объекта, до полной и надлежащей приемки работ несет Подрядчик. Подрядчик также несет ответственность за причинение вреда третьим лицам, если вред причинен в течение выполнения работ или  в результате выполнения по настоящему Контракту, либо  в период действия гарантийного срока.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

  - Подрядчик гарантирует:

- возможность безопасной и нормальной (без проведения замены установленных материалов) эксплуатации установленных конструкций, механизмов на протяжении гарантийного срока;

- высокое качество работ, бесперебойное функционирование  механизмов, смонтированных и налаженных Подрядчиком по Контракту, при эксплуатации механизмов в гарантийный срок;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

  - Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работ, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475 ГК РФ).

  - Гарантийный срок на выполненные по настоящему Контракту работы, включая использованные при выполнении работ материалы, составляет 60 месяцев со дня надлежащей приемки выполненных работ по настоящему контракту и подписания Сторонами без замечаний к качеству и объему акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), если иной, более продолжительный срок, не установлен заводом-изготовителем на используемые при выполнении работ материалы.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы и материалов в соответствии со статьями 475 и 723 ГК РФ. Заказчик вправе по своему выбору предъявить Подрядчику требования, предусмотренные статьями 475,723 ГК РФ, связанные с недостатками результата работы, ненадлежащим качеством работы и материалов, обнаруженными в течение гарантийного срока.

  - Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или предъявленным к ним требованиям, Заказчик не позднее 5 рабочих дней со дня обнаружения недостатков направляет Подрядчику уведомление об обнаруженных (выявленных) недостатках. Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение гарантийного срока прерывается с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаруженных недостатках, подтвержденные рекламационным актом и до устранения Подрядчиком этих дефектов и недостатков и подписанием акта об их устранении Сторонами без замечаний.

  - В случае многократного (более двух раз) обнаружения недостатков на одной и той же установленной Подрядчиком конструкций, механизме или узлах такого механизма (или материалов) Подрядчик за свой счет обязан заменить эту конструкцию, механизм (узлы механизма) или материалы в срок, определяемый рекламационным актом.

  - Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право заменить конструкцию, механизм и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом.

9.2. За просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает  Заказчику неустойку в размере  1% от цены контракта за  каждый день просрочки, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, неустойку  в размере  1 % от цены контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств.

9.3. Подрядчик в период действия гарантийного срока несет ответственность перед  третьими лицами в случае причинения им вреда в результате исполнения работ по Контракту, либо в результате некачественного и/или ненадлежащего исполнения обязательств.

9.4. В случае причинения Заказчику по вине Подрядчика убытков, Подрядчик обязан возместить Заказчику  убытки в полном размере.

9.5. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанных с задержкой поступлений денежных средств из бюджетов соответствующих уровней.

9.6. Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае просрочки оплаты Заказчиком принятых, в соответствии с настоящим Контрактом Работ, только при условии, что денежные средства на оплату работ из бюджетов соответствующего уровня были получены Заказчиком и не оплачены в срок Подрядчику. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.7. Подрядчик в соответствии с законодательством РФ несет материальную ответственность в полном объеме, причиненных Заказчику убытков, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика, субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, или их персонала при выполнении работ в рамках настоящего контракта. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в полном размере в срок, указанный Заказчиком.

Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Заказчику или Подрядчику, вызванных производством Работ и другой деятельностью Подрядчика в связи с выполнением Работ. Ущерб, причиненный Подрядчиком третьему лицу в результате производства Работ, компенсируется Подрядчиком.

9.8.  Подрядчик не несет материальной ответственности и не возмещает Заказчику убытки полностью или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб имуществу, если они возникли в результате:

а) стихийных бедствий:

- пожара (возникшего не по вине Подрядчика и не из-за нарушения им своих обязательств по настоящему контракту);

- наводнения;

- других стихийных бедствий, нехарактерных для данной местности и произошедших по не зависящим от сторон причинам;

б) гражданских волнений, забастовок, военных действий.

9.9. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

- СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт считается заключенным со дня подписания его обеими Сторонами, но не ранее истечения минимального срока заключения муниципального контракта, установленного Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям контракта.

10.2. Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика.

10.3. Контракт, подписанный в электронной форме вступает в силу с момента его направления оператором электронной площадки Подрядчику.

  - Настоящий контракт прекращает своё действие в любом из следующих случаев:

-	при исполнении сторонами принятых обязательств в полном объёме, включая гарантийные;

-	при расторжении контракта в установленном им порядке или в порядке установленном гражданским законодательством;

-	при достижении сторонами соглашения о расторжении контракта;

-	в иных случаях, установленных законом.

- ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

  - Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон, путем оформления дополнительного соглашения или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта без оплаты выполненных Подрядчиком работ и потребовать возмещения причиненных убытков в полном размере в следующих случаях:

-	задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней, если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика;

-	если отступления в работе или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

-	не предъявления Подрядчиком представителю Заказчика надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих право субподрядчика на выполнение порученных ему Подрядчиком работ;

-	предоставление Подрядчиком подложных документов и/или заведомо ложных сведений в документах, предоставляемых в рамках исполнения настоящего контракта.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, оплатив Подрядчику выполненную надлежащим образом часть работы на дату получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Контракта, в следующих случаях:

-	нарушения Подрядчиком сроков окончания работ, более чем на 10 календарных дней; и работы выполнены менее чем на 50%;

-	проведения ликвидации Подрядчика или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом;

-	приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

  - Заказчик после принятия решения об отказе от исполнения Контракта, направляет письменное уведомление об этом Подрядчику с предложением подписать соглашение о расторжении контракта, которое рассматривается Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления. В указанный  срок Подрядчик предоставляет (посредством факсимильной связи с последующей досылкой оригиналов) Заказчику свои возражения с приложением, подтверждающих доводы документов или подписанное соглашение о расторжении. При отсутствии возражений Подрядчика, либо оснований для освобождения от ответственности по контракту, либо не предоставлении подтверждающих такие основания документов, по истечении 10 рабочих дней обязательства сторон по контракту считаются прекращенными.

  - Отказ от Контракта Заказчиком влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которые имели место до  его  расторжения.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

  - Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другую сторону о наступлении  такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Контракту.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Сахалинской области.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - В случае принятия решения о прекращении выполнения работ Заказчик оплачивает все выполненные до момента приостановления работы согласно сметного расчета, исходя из фактически выполненного объема работ и надлежащего его качества. Фактически выполненный объем работ определяется  в порядке, предусмотренном Контрактом.

  - При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации

  - Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- УВЕДОМЛЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ

  - Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме. Устные уведомления по контракту не допускаются. Под уведомлением понимается направление одной стороной Контракта (далее Отправитель) любого документа или документов, содержащих информацию необходимую для исполнения настоящего контракта второй стороне Контракта (далее Получатель). Документ (Документы) должен содержать дату его составления, номер исходящего документа в соответствии с принятой у Стороны системой регистрации исходящих документов, должность и ФИО лица, подписавшего документ.

  - Уведомления по контракту могут направляться Сторонами посредством факсимильной связи с указанием ФИО лица, принявшего факс, его должности, даты и времени его получения, после чего документы должны отправляться заказным письмом с уведомлением о вручении и описью о вложении получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты сторон». В описи о вложении должна быть указана тема уведомления, название и количество документов, количество листов каждого документа.

  - Уведомление может быть передано нарочно, при этом получатель обязан проставить на копии отправителя получаемого уведомления штамп или печать получателя, подпись лица принявшего уведомление, его ФИО, наименование должности, и дату принятия. Печать или штамп получателя должны отражать его наименование, позволяющее бесспорно подтвердить факт получения им уведомления.

- Приложения к Контракту

Приложение № 1. Локальная смета.

Приложение № 2. График производства работ.

Приложение № 3. Техническое задание.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Администрация с.п. «Размахнинское» Адрес : 673447 Забайкальский край, с. Размахнино, ул. Зеленской,1 Телефон,факс 83024431538 Электронный адрес:razmahnino@rambler.ru ИНН 7527007188 КПП 752701001 БИК 0476001001 р/с 40204810200000000369 ГКРЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита, ОКАТО 76254501000 | Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик" Адрес: 687000, Забайкальский край Агинский Бурятский округ, Агинский р-н, Агинское пгт, ул.Комсомольская ул., д.61 – 14 ИНН 8001012356 КПП 800101001 Р/С40702810000000000408 ФилиалОАО БИНБАНК в Агинском пгт Агинское БИК 047602716 к/с30101810800000000716 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| _____________ Ю.Т.Дациев м.п. | ___________________ А.В. Фомин м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___ от ________2013 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

| № п/п | Наименование работ | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в отвал |  |  |
| 2 | Демонтаж трубопроводов и задвижек |  |  |
| 3 | Разборка тепловой изоляции |  |  |
| 4 | Бесканальная прокладка трубопроводов |  |  |
| 5 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном |  |  |
| 6 | Оклеивание рулонными материалами на битумной основе |  |  |
| 7 | Установка задвижек, вентилей и клапанов |  |  |
| 8 | Гидравлическое испытание |  |  |
| 9 | Засыпка траншей |  |  |

Заказчик:                                                                                         Подрядчик :

Глава администрации с.п. «Размахнинское»                     Генеральный директор ООО

«Тепловик»

_________________ Ю.Т.Дациев                                         ____________  А.В.Фомин

Приложение № 3

к муниципальному контракту №    от             2013 г.

Техническое задание

| Наименование исходных данных | Содержание исходных данных |
| --- | --- |
| 1. Перечень работ | - Разборка тепловой изоляции - Демонтаж трубопроводов и задвижек - Разработка грунта в отвал - Засыпка траншей - Бесканальная прокладка трубопроводов - Изоляция трубопроводов пенополиуретаном - Оклеивание рулонными материалами на битумной основе - Установка задвижек, вентилей и клапанов - Гидравлическое испытание |
| 2. Сроки выполнения работ | Максимальный срок: не позднее 31 августа 2013 г. |
| 3. Гарантийный срок эксплуатации | 60 месяцев с момента подписания актов КС-2, КС-3. |
| 4. Дополнительные условия | Демонтированный материал ( трубы, задвижки и т. д.) сдать на склад обслуживающей организации (МУП ЖКХ «Ингода»). Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. |

ЗАКАЗЧИК :                                                                    ПОДРЯДЧИК:

Глава администрации сельского поселения          Генеральный директор ООО «Тепловик»

«Размахнинское»

__________________   Ю.Т.Дациев			____________ А.В.Фомин