- АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗМАХНИНСКОЕ»

Постановление

«01» октября 2019 г.                                                                              № 45

с.Размахнинское

Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных  свалок  ТКО в  сельском поселении «Размахнинское»»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края от 30 декабря № 600, Уставом  сельского поселения «Размахнинское», администрация сельского поселения «Размахнинское»» постановляет:

1. Утвердить муниципальную  программу «Ликвидация несанкционированных свалок ТКО  в  сельском поселении «Размахнинское» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования  (обнародования).

Глава сельского поселения «Размахнинское»                             И.В.Разумных

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации сельского поселении «Размахнинское» от 01 октября 2019 г. № 45 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Ликвидация несанкционированных свалок ТКО в  сельском поселении «Размахнинское»

| Наименование муниципальной программы |  | „муниципальная программа сельского поселения «Размахнинское» „Ликвидация несанкционированных свалок ТКО в сельском поселении «Размахнинское» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы |  | глава сельского поселения «Размахнинское» |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы |  | администрация сельского поселения «Размахнинское» муниципального района „Шилкинский район“ |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы |  | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории сельского поселения «Размахнинское» |
| Задачи муниципальной программы |  | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; -оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения, ликвидация несанкционированных свалок ; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | - ликвидация несанкционированной свалки. - повышение уровня благоустройства территории сельского поселения «Размахнинское»; - исполнение наказов избирателей; - улучшение условий проживания жителей; - предупреждение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы не предусмотрены, сроки реализации муниципальной программы 2019-2021 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы |  | бюджет сельского поселения «Размахнинское», Краевой бюджет; . |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | администрация сельского поселения «Размахнинское» |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории

На территории  сельского поселения  «Размахнинское» расположено 3 населенных пункта. В настоящее время численность населения в поселении составляет 1410  человек. Высокий уровень жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов – необходимое условие для жизни населения.

В то же время в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства территории поселения имеется ряд проблем. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают жилищно-коммунальное хозяйство и санитарное содержание территорий населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ, сбор, утилизации и захоронения бытовых отходов.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Несанкционированные места размещения твердых бытовых отходов расположены на территории поселения: падь «Берёзовая», падь «Зевино», падь «Петрунькино», ул.Луговая. Нахождение свалок в населенном  пункте негативно влияет на эстетическое состояние территории в целом, а также создает угрозу возникновения пожара.

Реализация данной Программы направлена на предотвращение вредного воздействия отходов, на здоровье человека и окружающую среду, дает возможность улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, эстетическое состояние территории поселения.

3. Цели и задачи программы

Целью Программы является улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории сельского поселения  «Размахнинское», ликвидация свалок бытового мусора, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- создание временных рабочих мест для безработных граждан;

- организация дежурства на территории ликвидированных свалок;

- проведение разъяснительной беседы с жителями поселения с целью информирования о месте размещения бытовых отходов населения и дальнейшем нераспространении несанкционированных свалок.

4. Система программных мероприятий

Программа реализуется как комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

|  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | уборка несанкционированных свалок на территории сельского поселения «Размахнинское» |
| 2 |  | погрузка, вывоз и размещение мусора на полигоне |
| 3 |  | Погрузка мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,65 куб.м., перевозка мусора самосвалами на расстояние до 10 км. |
| 4 . | планировка площадки после уборки свалок |  |
| 5 | буртовка мусора на сельской свалке |  |

Воздействия и ущерба для окружающей среды не предполагается. Население уведомлено о реализации данного проекта, возражений не поступало.

5.Целевые индикаторы и показатели,

позволяющие оценить ход реализации Программы

|  | Наименование показателя | Всего, куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация несанкционированной свалки | 1080 |  |
|  | с.Размахнино, падь „Березовая“ |  |  |
| 2 | Ликвидация несанкционированной свалки с.Размахнино, падь „Зевино“ |  | 72 |
| 3 | Ликвидация несанкционированной свалки с.Размахнино, падь „Петрунькино“ |  | 325 |
| 4 | Ликвидация несанкционированной свалки с.Размахнино, ул.Луговая |  | 604 |

6.Ожидаемые результаты реализации

Реализация программных мероприятий позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, эстетическое состояние территории поселения и создать рабочие места для безработных граждан на период ликвидации свалок твердых бытовых отходов.

| Наименование мероприятий (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к программе) | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Работы по ликвидации несанкционированных свалок и высаживание саженцев хвойных деревьев | 2019 -2021 г. |

7. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета сельского поселения «Размахнинское»,  краевого бюджета.

8.Система управления и  контроль

Текущее управление Программой осуществляется Куратором – главой сельского поселения «Размахнинское».

Исполнителем Программы является администрация сельского поселения «Размахнинское»,

При возникновении необходимости в корректировке Программы, администрация сельского поселения «Размахнинское»,  представляет Куратору предложения по внесению изменений и (или) дополнений в Программу.

На основе представленных предложений Куратор Программы поручает подготовку проекта постановления администрации сельского поселения «Размахнинское»,  для внесения изменений и (или) дополнений в установленном порядке.

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет Заказчик и Куратор Программы.

9. Досрочное прекращение реализации Программы

Реализация Программы может быть прекращена Постановлением администрации сельского поселения «Размахнинское», если:

а) по результатам оценки эффективности реализации Программы принято решение о неэффективности реализации Программы;

б) выявлены существенные нарушения, допущенные исполнителями Программы:

- нецелевое использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- невыполнение исполнителями Программы программных мероприятий;

в) принята другая Программа, поглощающая действующую по целям и задачам.

г) запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.