СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ТЕЛЕНГУЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

12 апреля 2011 года								№ 126

с.Усть-Теленгуй

О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   сельского поселения «Усть-Теленгуйское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края на 2011-2020гг.

Рассмотрев Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Теленгуйское» муниципального района «Шилкинский район» и руководствуясь п.4 ст.22 Устава сельского поселения «Усть-Теленгуйское» Совет сельского поселения

Решил:

1. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Теленгуйское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края утвердить.

2. Настоящее решение обнародовать.

Глава сельского поселения

«Усть-Теленгуйское»			     		          Соколов А.Н.

Утверждено

Советом сельского  поселения

«Усть-Теленгуйское»

Решение № 127  от 20 августа 2011 года

Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Теленгуйское» на 2011-2020 годы"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | -районная целевая Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Теленгуйское» на 2011-2020 годы" |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 6 октября 2003 года « 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Заказчик Программы | - администрации сельского поселения «Усть-Теленгуйское», |
| Разработчик Программы (координатор) | - администрации сельского поселения «Усть-Теленгуйское», |
| Цель и задачи Программы | -развитие и модернизация коммунальных систем; -качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; -рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение; -обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства администрации сельского поселения «Усть-Теленгуйское»,. |

| Сроки реализации Программы | -2009-2011 годы. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение качества предоставления коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации; -снижение себестоимости производства, транспортировки услуг |
| Исполнители Программы | -администрации сельского поселения «Усть-Теленгуйское», руководитель организации коммунального комплекса |
| Финансовое обеспечение Программы, в т.ч. |  |

| Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб., всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г | 2015г | 2016 | 2017 |
| Федеральный бюджет | 6670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 5494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 2944,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, бюджеты предприятий | 2984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Районная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Теленгуйское» на 2011-2020 годы" (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации  .

Программа разработана и утверждена с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Усть-Теленгуйское» и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В связи с тем, что на сегодняшний день Генеральные планы развития   сельского поселения   сельского поселения «Усть-Теленгуйское» находятся в стадии разработки, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2011-2020 годы является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

В числе основных целей разработки настоящей Программы следует, в первую очередь, отметить следующие:

-     модернизация и развитие коммунальных систем на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское»   ;

-   повышение качества и надежности оказываемых потребителям коммунальных услуг;

-    энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское»;

-   При разработке перечня программных мероприятий за основу были приняты предложения главы сельского поселения  , директора школы и руководителя МУП ЖКХ"Усть-Теленгуй" села Усть-Теленгуй , Шилкинского района

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения сельского поселения «Усть-Теленгуйское»;

За последние годы жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в связи с проводимыми реформами претерпела существенные преобразования, при этом изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального комплекса сельского поселения «Усть-Теленгуйское .

В сфере жилищно-коммунального хозяйства  сельского поселения «Усть-Теленгуйское, полномочия сосредоточены на уровне   сельского поселения  .

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет 90 % и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Информация об инженерных сетях сельского поселения «Усть-Теленгуйское» представлена в таблице.

Таблица

Инженерные сети сельского поселения «Усть-Теленгуйское»

| Инженерные сети | Протяженность, км | в т.ч. ветхие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| Тепловые сети | 0,8 | 0,8 | 100 |
| Водопроводные сети | 8 | 8 | 100 |
| Электрические сети | 1,5 | 1,5 | 100 |

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", для населения тарифы утверждаются РСТ Забайкальского края  индивидуально для каждого поселения.

С 1 января 2006 года уровень оплаты населением за предоставленные коммунальные услуги был доведен до 100% по каждому виду услуг от экономически обоснованных затрат.

Питьевой водой в сельском поселении «Усть-Теленгуйское» обеспечено все население. В с. Усть-Теленгуй функционирует система питьевого водоснабжения, которая, включает систему летнего водопровода и насосную станцию ; в частном секторе имеются колодцы;

Общая протяженность водопроводных сетей в сельском поселении составляет 8 км. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полную потребность в хозяйственном водоснабжении по качеству и количеству воды.

Физический износ муниципальной котельной составляет 90%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапливаемой площади значительно превышает установленный нормативный.

II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации

Основной целью программы является создание условий для приведения инженерной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Теленгуйское» в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников, улучшение экологической ситуации.

Срок реализации программы: 2011-2020 годы.

III. Перечень программных мероприятий

Программа включает в себя  ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия Программы и затраты на их реализацию приведены в приложении к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, районного и местного бюджетов.

V. Механизм реализации Программы

Текущее управление Программой осуществляется координатором и главой муниципального образования.

Механизм реализации Программы базируется на принципе достижения целей Программы за счет выполнения вошедших в нее мероприятий.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

-снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-улучшить экологическую ситуацию;

-повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

-повысить     эффективность     коммунального     обслуживания населения.